

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШАУМЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА**

 от 26.10.2018 № 87

с. Шаумян

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 10 октября 2018 года № 67 «Об утверждении перечня муниципальных программ и назначении ответственных лиц за разработку и исполнение мероприятий, направленных на реализацию муниципальных программ, реализуемых на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района в 2019 году», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района А.А.Кочканян

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации

 Шаумянского сельского поселения

 Туапсинского района

 от 26.10.2018 № 87

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ШАУМЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год» (далее – Программа) |
| **Основания для разработки Программы** | Жилищный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года №1235-р;Постановление главы администрации Краснодарского края от 03 сентября 2007 года № 763 «Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ»;Решение краевого Совета по региональным проектам и программам при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 13 сентября 2010 года, протокол № 39 |
| **Координатор Программы**  | Администрация Шаумянского сельского поселения Туапсинского района |
| **Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий Программы** | Администрация Шаумянского сельского поселения Туапсинского района |
| **Цели и задачи Программы** | Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Шаумянского сельского поселения Туапсинского района;Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям;Проведение мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии и ремонту имеющихся объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа. |
| **Срок реализации Программы** | 2019 год |
| **Объем и источники финансирования Программы** | 500,0 тыс. руб. из средств бюджета Шаумянского сельского поселения Туапсинского района |
| **Контроль за выполнением Программы** | Контроль за выполнением программы осуществляет администрация Шаумянского сельского поселения Туапсинского района |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

Сложившаяся в населенных пунктах поселения ситуация в сфере развития коммунальной инфраструктуры и предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, в том числе по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития.

Проблемами жилищно-коммунального комплекса Шаумянского сельского поселения Туапсинского района являются:

- высокая изношенность коммунальной инфраструктуры;

- неудовлетворительное техническое состояние систем и сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения;

- низкий уровень модернизации объектов жилищно-коммунальной сферы;

- отсутствие стимулов для привлечения инвесторов, что в целом оказывает негативное влияние на финансово-экономическое положение ЖКХ.

Одной из основных проблем развития поселения является неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой.

В населенных пунктах Шаумянского сельского поселения Туапсинского района, где имеется централизованное водоснабжение, основными проблемными вопросами по решению обеспечения водой потребителей являются: необходимость реконструкции аварийных, ремонт и строительство новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).

Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Более 30 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Неучтенные расходы (потери) воды достигают 30 процентов.

В результате недостаточных бюджетных и внебюджетных инвестиций снизились объемы реконструкции и ремонта объектов водоснабжения и инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов.

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития поселения.

Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития территории.

Для технического оснащения и перевооружения жилищно-коммунального хозяйства Шаумянского сельского поселения Туапсинского района требуются значительные финансовые ресурсы, которых поселение не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения требует использования программного метода.

**2**. **Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основными целями Программы является:

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям и обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы поселения, комфортного проживания на территории поселения. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- снижение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду объектов теплоснабжения и оздоровление экологической обстановки;

- повышение уровня комфортности проживания на территории поселения.

Задачи Программы:

- создание финансовых механизмов, обеспечивающих доступность улучшения жилищных условий с учетом платежеспособного спроса населения в пределах установленных социальных стандартов;

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах Шаумянского сельского поселения Туапсинского района.

Мероприятия Программы будут выполняться в течение 2019 года. Сроки реализации программных мероприятий определены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. При этом подход к реализации Программы является комплексным и предусматривает строительство новых установок и сооружений коммунального хозяйства, а также поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования.

**3. Перечень мероприятий Программы**

[Перечень](#Par353) мероприятий Программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, приведен в приложении к настоящей Программе.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Для снижения уровня износа объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения объем капитальных вложений в эти объекты необходимо увеличить не менее чем на 500,00 тыс. рублей в год, что позволит ежегодно снижать уровень износа систем жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить уровень износа объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 500,0 тыс. рублей.

**5. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить уровень качества жилищно-коммунальных услуг потребителям населенных пунктов поселения;

- повысить надежность систем жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов;

- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, обновление основных фондов;

- повысить экономию энергетических и иных ресурсов;

- уменьшение вероятности нештатных ситуаций, связанных с износом оборудования.

Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены мероприятия Программы, являются повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспечение потребителей качественными жилищно-коммунальными услугами.

**6. Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы – администрация Шаумянского сельского поселения Туапсинского района.

Координатор Программы в процессе реализации программных мероприятий:

- организует координацию деятельности исполнителя мероприятий Программы;

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется через расходование выделенных средств на основании бюджетной сметы.

Глава

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района А.А.Кочканян

Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятий** | **Сумма, тыс.руб.** | **Ответственные за реализацию мероприятий программы** |
|  | Доставка питьевой в летний период населению поселка Горный  | 2019 год | 50,0 | Администрация Шаумянского сельского поселения Туапсинского района |
|  | Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период | 2019 год | 200,0 | Администрация Шаумянского сельского поселения Туапсинского района |
|  | Приобретение материалов для ремонта сетей водоснабжения поселка Горный | 2019 год | 150,0 | Администрация Шаумянского сельского поселения Туапсинского района |
|  | Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2019 год | 100,0 | Администрация Шаумянского сельского поселения Туапсинского района |
| **ИТОГО** | **500,0** |

Глава

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района А.А.Кочканян

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

к постановлению администрации Шаумянского сельского поселения

 Туапсинского района

26.10.2018 № 87

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год»

Проект составлен и внесен:

Начальником финансово-экономического

отдела администрации

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района В.В.Красноружевым

Проект согласован:

Ведущий специалист

финансово-экономического

отдела администрации

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района К.О.Воронцова

Ведущий специалист

по общим вопросам администрации

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района Н.Ю.Куртгельдыева

Начальник МКУ «ЦБ

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района» С.К.Низельник