

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ШАУМЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА**

от 26.10.2018 № 88

с.Шаумян

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети**

**Шаумянского сельского поселения Туапсинского района**

**на 2019 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шаумянского сельского поселения Туапсинского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год» согласно приложению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района А.А. Кочканян

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района

от 26.10.2018 № 88

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети**

**Шаумянского сельского поселения Туапсинского района**

**на 2019 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети  Шаумянского сельского поселения Туапсинского района  на 2019 год» |
| **Координатор Программы** | Администрация Шаумянского сельского поселения Туапсинского района |
| **Исполнитель мероприятий программы** | Администрация Шаумянского сельского поселения Туапсинского района |
| **Цели Программы** | формирование улично-дорожной сети  соответствующей потребностям населения, обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения между населенными пунктами |
| **Задачи Программы** | проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети; расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт доведение транспортно - эксплуатационных  показателей автомобильных дорог до нормативных требований |
| **Сроки реализации программы** | 2019 год |
| **Объем и источники финансирования Программы** | Общий объем финансирования составляет 574,9 тыс.руб. из бюджета Шаумянского сельского поселения Туапсинского района |
| **Контроль за выполнением Программы** | Администрация Шаумянского сельского поселения Туапсинского района |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  
программными методами**

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

Увеличиваются интенсивность дорожного движения, нагрузки на дорожное покрытие.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Выбросы автомобильным транспортом вредных веществ представляют значительную опасность для населения, проживающего в непосредственной близости от автомобильных дорог. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении средних скоростей движения и образовании транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Неразвитость улично-дорожной сети усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. При сокращении транспортного обслуживания населенных пунктов по автомобильным дорогам из-за ухудшения погодных условий или отсутствии автомобильных дорог жители многих населенных пунктов не имеют возможности выезда в соседние населенные пункты.

Отсутствие подъездов к сельским населенным пунктам по автомобильным дорогам с твердым покрытием сдерживает их развитие, ведет к оттоку из них трудоспособного населения, а впоследствии и к прекращению их существования.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети поселения по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития.

Отставание в развитии улично-дорожной сети являться сдерживающим фактором экономического роста и повышения качества жизни населения.

Отсутствие возможности у местного бюджета финансировать в полном объеме объекты улично-дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики и требует финансовой помощи за счет средств краевого бюджета.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

# 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

**Целями Программы являются:**

формирование улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики;

обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения между населенными пунктами.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети поселения;

расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований;

разработка проектно-сметной документации улично-дорожной сети.

# 3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет 574,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

# 4. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Результаты реализации Программы окажут значительное положительное влияние на решение проблем в сфере транспортного обеспечения населенных пунктов.

Выполнение намеченных Программой [мероприятий](#sub_1007) позволит:

создать условия для формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения, путем увеличения доли протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям по состоянию покрытия.

# 

# 5. Критерии выполнения Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является количество отремонтированных и реконструированных муниципальных дорог, и улиц, введенных в эксплуатацию.

Оценка реализации Программы будет производиться ежемесячно, ежеквартально и ежегодно с представлением информации о достигнутых результатах координатору Программы.

Глава

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района А.А. Кочканян

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

к проекту постановления администрации Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района

от 26.10.2018 № 88

«Об утверждении муниципальной программы

«Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети

Шаумянского сельского поселения Туапсинского района

на 2019 год»

Проект составлен и внесен:

Ведущий специалист

По территориальному планированию

И землеустройству администрации

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района З.П.Петрова

Проект согласован:

Ведущий специалист

финансово-экономического

отдела администрации

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района К.О.Воронцова

Ведущий специалист общего отдела

администрации

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района Н.Ю.Куртгельдыева

Начальник МКУ «ЦБ

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района» С.К. Низельник