АДМИНИСТРАЦИЯ ШАУМЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2024                                                                                               № 50

с.Шаумян

О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 26 августа 2022 года № 67 «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта

для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В целях реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), а также в соответствии с пунктом 3 приказа департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края от 31 марта 2022 г. № 25 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке предложений по изменению существенных условий контрактов для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 26 августа 2022 года № 67 «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Утвердить порядок изменения существенных условий контрактов для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в новой редакции (приложение).

- Специалисту 2 категории администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района (Деревягина) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района в сети Интернет.

- Контроль, за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района							       Т.А. Делигевурян

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района

от 24.06.2024г. № 50

Порядок

изменения существенных условий контракта для включения в

решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

1. Настоящий порядок изменения существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для муниципальных нужд, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее по тексту – Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон № 44-ФЗ), в целях обоснования и применения на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ до 1 января 2023 года (далее по тексту – контракты) заказчиком – администрацией Шаумянского сельского поселения Туапсинского района, а также подведомственными казенными учреждениями (далее по тексту – заказчики).

2. Подготовка предложений по изменению существенных условий контрактов для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, осуществляется при невозможности применения случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Подготовка предложений по изменению существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, финансируемом за счет средств краевого бюджета, осуществляется после согласования таких изменений с департаментом строительства Краснодарского края.

3. В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ допускается заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта (далее - контракт) при совокупности следующих условий:

- контракт заключен до 1 января 2025 года;

- при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

- наличие решения (постановления), принятого администрацией Шаумянского сельского поселения Туапсинского района;

- соблюдение положений частей 1.3 -1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в том числе:

- предоставление поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если изменение существенных условий влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ;

- изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Изменение существенных условий контракта по решению, принятому главой Шаумянского сельского поселения Туапсинского района, осуществляется муниципальным заказчиком - администрацией Шаумянского сельского поселения Туапсинского района (далее - заказчик) в следующем порядке:

1. Поставщик в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта. К указанному предложению прилагается следующая информация и документы:

- информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

- предложение об изменении существенных условий контракта с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты);

- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (письменное подтверждение от производителей товаров об увеличении цены на производимый ими товар и (или) увеличения сроков изготовления (поставки), письменный расчет от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об увеличении ими цены на товар, работу, услугу, также иные документы, подтверждающие не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта).

2. Заказчик получает от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, подтверждающих невозможность его исполнения в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, и указанием условий контракта, подлежащих изменению и в течение 3 рабочих дней со дня поступления обращения поставщика осуществляет:

- проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

- проверку соответствия предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;

- проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям статьи 14 Закона № 44-ФЗ;

- определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источник финансирования.

4. По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик, приняв решение о целесообразности внесения изменений в контракт, оформляет обоснование заключения дополнительного соглашения об изменении контракта по форме, согласно приложению к настоящему Порядку или отказывает поставщику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 3 рабочих дней информирует поставщика.

5. Основания для отказа поставщику в изменении существенных условий контракта:

- отсутствие информации и документов, предусмотренных подпунктом 1 пункт 3 настоящего Порядка, в том числе отсутствие обоснования и (или) документов, подтверждающих не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта;

- указанные в обосновании обстоятельства не влекут невозможность исполнения контракта;

- предлагаемые изменения существенных условий контракта нарушают требования статьи 14 Закона № 44-ФЗ.

6. Изменение существенных условий контракта осуществляется после вступления в силу соответствующего распоряжения или постановления администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района в пределах обоснования дополнительного соглашения об изменении контракта, предоставленного заказчиком.

7. При изменении существенных условий контракта заказчик включает информацию и документы о заключении соглашении об изменении условий контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиком, в порядке, установленном статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

Начальник

МКУ «ЦБ Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района»                                                 		С.К. Низельник

Приложение

к порядку изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг»

Форма

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

об изменении контракта от «__»___________	20____г.№_____________

(указываются реестровый номер контракта/реквизиты контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

«_______________________________________________________________»

(указывается предмет контракта)

Указать причины невозможности исполнения контракта, например, используя текст, приведенный ниже*.

В связи с обращением ____________________________________________

(поставщика/подрядчика/исполнителя)

___________________________________________________________________

(указывается наименование контрагента)

из-за возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в условиях санкционного давления со стороны иностранных государств, а также учитывая высокую волатильность валюты и ограничение поставок (например, бытовой техники, а именно холодильников Panasonic на территорию Российской Федерации в связи с официальным заявлением компании на официальном сайте Panasonic (прилагается скриншот), (указать объект закупки и причину невозможности его исполнения)

заказчик___________________________________________________________

(указывается наименование заказчика)

руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», считает необходимым изменить следующие условия контракта от _________________№__________

__________________________________________________________________

(указываются реестровый номер контракта/реквизиты контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и предмет контракта

*Например: 1. Внести изменение путем увеличения цены контракта на 15 % от первоначальной цены 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей, изложив пункт 6 контракта в следующей редакции:

«6. Цена контракта составляет 177 100 (сто семьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 31 878 (тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят восемь) рублей.».

2. Внести изменение в спецификацию контракта путем замены товара, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«Холодильник Атлант ХМ 6024-080».

Приложение: подтверждающие документы (документы, обосновывающие увеличение цены контракта и (или) изменение спецификации катаракта, и (или) срока исполнения контракта и т.д. - прайс листы, коммерческие предложения, скриншоты открытых источников информации (сайтов), письмо производителя, письмо поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение Торгово- промышленной палаты и т.д.).

Начальник

МКУ «ЦБ Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района»                                                 		С.К. Низельник